ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Wieloletni Plan Inwestycyjny wypełnia dyspozycje:

1) Art. 4 ust 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 ze zm.),

2) Art. 206 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.),

3) Załącznika do Uchwały Nr 424/08 Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 9 kwietnia 2008 r. określającego Zasady przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w zakresie planu finansowego na lata 2007 – 2013.

Charakter prawno-finansowy dokumentu

1) Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2013, zwany dalej "Wieloletnim Planem Inwestycyjnym", to dokument zawierający listę uporządkowanych według przyjętych kryteriów zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji wraz z zakresem rzeczowym i źródłami finansowania w rozbiciu na poszczególne lata budżetowe. Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi harmonogram działań zmierzających do rozwoju Powiatu Zgierskiego (zwanego dalej „Powiatem”) i poprawy standardów życia społeczno-gospodarczego. Celem jego sporządzenia jest ustalenie, w oparciu i w granicach możliwości prawno-organizacyjno-finansowych, kwot wieloletnich wydatków na systematyczną budowę, modernizację, unowocześnienie i ulepszanie infrastruktury technicznej
i społecznej Powiatu. Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi podstawowy finansowy mechanizm koordynacji procesów realizacji inwestycji. Wieloletni Plan Inwestycyjny jest źródłem prognozowania wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na dany rok budżetowy oraz kolejne lata budżetowe i stanowi wytyczne do opracowania projektów uchwał budżetowych Powiatu w tym zakresie.

Struktura i ramy czasowe Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Struktura Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przedstawia się następująco:

I) Plan Bazowy 2007 – wykaz obejmujący zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Zgierski w roku 2007, w szczególności te projekty,
w ramach których poniesione zostały wydatki po 1 stycznia 2007 r., oraz w ramach których przewiduje się ich refinansowanie m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013). Wieloletni Plan Inwestycyjny uwzględnia wykonane w 2007 r. zadania, z uwagi na potrzebę zachowania ciągłości procesu inwestycyjnego, a także w celu zapewnienia korelacji okresu realizacji polityki inwestycyjnej Powiatu z horyzontem czasowym polityki regionalnej UE – nowy okres programowania (2007-2013) obejmie wszystkie projekty (inwestycyjne, społeczne) rozpoczęte po 1 stycznia 2007 roku. Plan Bazowy będzie obowiązywał w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.

II) Rzeczowy Plan Inwestycyjny – plan finansowy na lata 2008-2013 proklamujący rzeczowo-finansowe sklasyfikowanie zadań inwestycyjnych
z udziałem środków UE.

W tym planie uwzględnia się:

1) nazwę i cel programu, projektu lub zadania;

2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie programu, projektu lub zadania;

3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe (wartość inwestycji);

4) wysokość wydatków:

a) wartości nominalne – dla inwestycji planowanych do realizacji w danym roku budżetowym;

b) koszty szacunkowe – dla inwestycji zaplanowanych do realizacji w latach późniejszych;

5) źródła finansowania.

III) Etap Planowania Inwestycji. Założeniem Etapu Planowania jest rzeczowe sklasyfikowanie zadań inwestycyjnych będących przedmiotem planowania. Tą część planu stanowić będzie lista propozycji realizacji inwestycji
w przyszłych latach budżetowych. Wnioski inwestycyjne przyjmowane będą do 30 września każdego roku na odpowiednim formularzu wniosku inwestycyjnego (wzór nr 1). Wnioski będą podlegały rozpatrzeniu przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, a następnie zostaną sklasyfikowane według uzyskanych not ogólnych. Noty oblicza się mnożąc liczbę uzyskanych punktów w ramach poszczególnych kryteriów oceny przez liczbę odpowiadającą ich wadze priorytetowej. Uzyskany wynik ogólny decyduje o pozycji na liście. Lista wniosków inwestycyjnych może stanowić założenia kierunkowe do konstruowania w przyszłym budżecie kategorii nakładów inwestycyjnych.

Wzór nr 1. Wzór wniosku inwestycyjnego do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Zgierskiego

WNIOSEK INWESTYCYJNY

UWAGA: NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE RUBRYKI

WNIOSEK NIEKOMPLETNY NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY

Wydział / jednostka / osoba wnioskująca:

_________________________________________________________________

Tytuł zadania:

______________________________________________________________________

1.1 ZAKRES RZECZOWY ORAZ CEL ZADANIA

Opis cech zadania, skali wielkości, oraz celu realizacji - jaki problem rozwiąże zrealizowana inwestycja.

_________________________________________________________________

1.2 LOKALIZACJA

1.2A KATEGORIA WŁADANIA GRUNTEM

Miejsce budowy, krótki opis położenia. Kategoria - własność powiatu, prywatna, osoby prawnej, nieustalona, są lub nie ma roszczeń.

_________________________________________________________________

1.3 POWIĄZANIA Z INNYMI ZADANIAMI LUB PODMIOTAMI

Podać związek funkcjonalny lub techniczny inwestycji z innymi planowanymi lub realizowanymi zadaniami. Czy projekt będzie współrealizowany z innymi podmiotami - na jakiej podstawie, w jakiej formie?

_________________________________________________________________

1.4 ZASIĘG TERYTORIALNY ODDZIAŁYWANIA ZADANIA

Podać zasięg oddziaływania zadania w sensie obszaru lub w sensie liczby mieszkańców którzy skorzystają z inwestycji.

_________________________________________________________________

1.5 OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA (wypełnia wnioskodawca)

EKONOMICZNE:

Podać policzalne korzyści lub wykazać oddziaływanie na rozwój gosp., aktywizację gospodarczą, nowe miejsca pracy, wpływ na infrastrukturę, oszczędności w budżecie, nowe dochody, itp.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

SPOŁECZNE:

Opisać wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców, proponowane sposoby rozwiązywania problemów społecznych.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

INNE (WYMIENIĆ):

Czy zadanie będzie finansowane ze źródeł zewnętrznych – podać potencjalnie maksymalną wartość dofinansowania

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

DODATKOWE INFORMACJE:

Stadium inwestycji, czy inwestycja wpływa na wizerunek Powiatu, trwałość inwestycji – oddziaływanie w dłuższej perspektywie czasu.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Podpis i pieczątka wnioskodawcy:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

Data:

Źródło: Uchwała Nr 17/71/08 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia kryteriów punktowania zadań inwestycyjnych, wag priorytetów inwestycyjnych oraz druku wniosku inwestycyjnego do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2013.

Horyzont czasowy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest skorelowany
z okresem programowania polityki regionalnej Unii Europejskiej i obejmuje lata 2007-2013.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest planem kroczącym. To znaczy, że po zrealizowaniu zadań w roku budżetowym bieżącym w całości lub części (etapowo), Plan będzie uzupełniany i aktualizowany nowymi informacjami dotyczącymi projektów inwestycyjnych, w szczególności struktury finansowej i schematu pomocy publicznej. Nowelizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dokonuje się co najmniej raz w roku.

Struktura Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

PLAN BAZOWY					PLAN BAZOWY					PLAN BAZOWY

2007	Zadanie 1   Zadanie 2   Zadanie 3			2007	Zadanie 1   Zadanie 2   Zadanie 3			2007	Zadanie 1   Zadanie 2   Zadanie 3

(projekty, w ramach których poniesione zostały wydatki po 1 stycznia 2007 r.)

PLAN INWESTYCYJNY				PLAN INWESTYCYJNY				PLAN INWESTYCYJNY

2008	Zadanie 1   Zadanie 2   Zadanie 3		2008	Zadanie 1   Zadanie 2   Zadanie 3		2008	Zadanie 1   Zadanie 2   Zadanie 3

2009	Zadanie 1   Zadanie 2   Zadanie 3		2009	Zadanie 1   Zadanie 2   Zadanie 3		2009	Zadanie 2   Zadanie 3   Zadanie 4

2010	Zadanie 1   Zadanie 2   Zadanie 3		2010	Zadanie 1   Zadanie 2   Zadanie 3		2010	Zadanie 2   Zadanie 3   Zadanie 4  Zadanie 5

Zadanie 4	2011	Zadanie 2   Zadanie 3  Zadanie 4   Zadanie 5

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO	     Zadanie 5

ETAP PLANOWANIA				ETAP PLANOWANIA 				ETAP PLANOWANIA

I. 	Zadanie 1   	nota 150		2009 r.		I.	Zadanie 1   - 2008 r.				I.	Zadanie 5 	nota 147

II.	Zadanie 2   	nota 140		2009 r.		II.	Zadanie 2    - 2009 r.				II.	Zadanie 4	nota 138

III.	Zadanie 3   	nota 135		2010 r.		III.	Zadanie 3    - 2010 r.	    Zadanie 4 nota 138	III.	Zadanie 3 	nota 135

Zadanie 5 nota 147

Stan: 31 maja 2008 r.				Stan: 31 marca 2009 r.					Stan: 1 kwietnia 2009 r.

Opracowanie: Wydział Promocji i Spraw Europejskich Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Cykl wieloletniego planowania inwestycyjnego

Rok 2013 będzie ostatnim rokiem budżetowym, w którym programowanie inwestycji korelować będzie z okresem 2007-2013 (tabela nr 1). W tym czasie wyczerpany zostanie limit zadań inwestycyjnych. Ten stan wymusza podjęcie
w 2013 roku działań nowelizujących zarówno Plan Rozwoju Lokalnego,
jak i Wieloletni Plan Inwestycyjny. Najistotniejsze będzie dokonanie zmian ram czasowych dokumentu, z uwzględnieniem kolejnego okresu programowania UE,
tj. lata 2014-2020. Nowy Wieloletni Plan Inwestycyjny objąłby zasięgiem temporalnym ten sam okres. Tym samym proces planowania inwestycji
w Powiecie Zgierskim zostanie zsynchronizowany czasowo z okresami programowania polityki regionalnej Unii Europejskiej i będzie zawierał się
w następujących po sobie przedziałach czasowych obejmujących po siedem kolejnych lat.

Podejmując decyzje o kontynuowaniu cyklu wieloletniego planowania
w kontekście późniejszych okresów programowania UE (2014-2020; 2021-2027; 2028-2034 itd.) należy zwrócić uwagę na co najmniej dwa istotne zagadnienia warunkujące rozpoczęcie i zakończenie cyklu planowania:

- data kwalifikowalności wydatków, czyli moment, od którego poniesione
w ramach danego projektu wydatki będą uznane za kwalifikujące się do zwrotu ze środków pomocowych pochodzących z funduszy UE,

- data zakończenia finansowego rozliczenia projektów otrzymujących pomoc
ze środków pomocowych UE – w okresie programowania UE 2007-2013 obowiązuje zasada n+2, która nakłada obowiązek rozliczenia uzyskanej pomocy pieniężnej na realizację projektów do dnia 31 grudnia 2015 r.

Tabela nr 1 przedstawia symulację cyklu planowania inwestycyjnego
w kolejnych latach budżetowych.

| Okres programowania UE | Rok budżetowy | Plan Bazowy* | Plan Inwestycyjny (zakres) | Etap Planowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007-2013 | 2007 | 2007 | - | - |
|  | 2008 | 2007 | 2008-2013 | od 2009 |
|  | 2009 | 2007 | 2009-2013 | od 2010 |
|  | 2010 | 2007 | 2010-2013 | od 2011 |
|  | 2011 | 2007 | 2011-2013 | od 2012 |
|  | 2012 | 2007 | 2012-2013 | od 2013 |
|  | 2013** | 2007 | 2013 | od 2014 |
| 2014-2020 | 2014 | - | 2014-2020 | od 2015 |
|  | 2015 | - | 2015-2020 | od 2016 |
|  | 2016 | - | 2016-2020 | od 2017 |
|  | 2017 | - | 2017-2020 | od 2018 |
|  | 2018 | - | 2018-2020 | od 2019 |
|  | 2019 | - | 2019-2020 | od 2020 |
|  | 2020** | - | 2020 | od 2021 |
| … | … | … | … | … |

* Dotyczy tylko Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.

** Nowelizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie ram czasowych Planu oparta na założeniu zasady n+2.

Opracowanie: Wydział Promocji i Spraw Europejskich Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Harmonizacja polityki rozwoju lokalnego Powiatu

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest zgodny z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2015 w zakresie założeń i celów polityki rozwojowej Powiatu. Obydwa dokumenty wywierają znaczący wpływ na kształtowanie polityki rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu i decydują
o możliwościach i sposobach rozwiązywania problemów lokalnych. Wszystkie zmiany wymagają przeprowadzenia dialogu społecznego (w formie konsultacji społecznych).

Z uwagi na silne uwarunkowania społeczno-ekonomiczno-gospodarcze rzutujące na gwałtowne zmiany sytuacji gospodarczej kraju i regionu oraz powodujące brak wymiernych prognoz mikro- i makroekonomicznych,
a w konsekwencji mające ogromny wpływ na kondycję finansową Powiatu, zwłaszcza na stan finansów publicznych prognozowanych na bieżący oraz przyszły rok budżetowy, Wieloletni Plan Inwestycyjny nie nakłada na organ wykonawczy Powiatu Zgierskiego obowiązku realizacji wszystkich zadań zaplanowanych do realizacji w danym roku budżetowym.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności uwarunkowanych czynnikami społeczno-ekonomicznymi regionu, zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, zaspokajaniem niezbędnych potrzeb lokalnych, postanowienia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będą podlegały niezbędnym zmianom
i aktualizacjom.

Etapy opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

- Powołanie zespołu ds. opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Zarządzenie Nr 20 /2007 Starosty Zgierskiego z dnia 4 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wieloletniego planu inwestycyjnego Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2013.

- Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu oraz analiza potrzeb inwestycyjnych – konsultacje Zespołu ds. opracowania wieloletniego planu inwestycyjnego Powiatu Zgierskiego.

- Przygotowanie projektu Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Zgierskiego.

- Konsultacje społeczne.

- Uchwalenie dokumentu przez Radę Powiatu – Uchwała Nr XIV/143/07 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2015.

- Określenie przez Zarząd Powiatu Zgierskiego wzoru wniosku inwestycyjnego oraz wag priorytetów i kryteriów oceny zadań inwestycyjnych – Uchwała Nr 17/71/08 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia kryteriów punktowania zadań inwestycyjnych, wag priorytetów inwestycyjnych oraz druku wniosku inwestycyjnego do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2013

- Nabór wniosków inwestycyjnych opisujących inwestycje planowane do realizacji w perspektywie wieloletniego finansowania.

- Przygotowanie projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

- Konsultacje społeczne.

- Uchwalenie dokumentu przez Radę Powiatu.

Analiza korzyści wieloletniego planowania

Wieloletni Plan Inwestycyjny przedstawia kondycję finansów publicznych
w sposób jasny i czytelny, prezentuje zamierzenia Powiatu w dłuższej niż roczna perspektywie w zakresie dystrybuowania środków publicznych na realizację zadań publicznych, których głównym celem jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. Zastosowanie mechanizmu finansowego planowania, jakim jest Wieloletni Plan Inwestycyjny, w procesie wydatkowania środków publicznych, pozwoli oszczędniej, racjonalniej i efektywniej realizować inwestycje w Powiecie.

Korzyści wynikające z opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego to między innymi:

- Przełamanie perspektywy jednorocznej planowania inwestycji,

- Przeprowadzenie analizy zadłużenia oraz zdolności kredytowej Powiatu,

- Ograniczenie strat finansowych poprzez długofalową analizę możliwości inwestycyjnych,

- Stworzenie mechanizmu, który pozwala w sposób bardziej obiektywny
i racjonalny ustalić kolejność realizacji inwestycji,

- Stabilność i przejrzystość polityki inwestycyjnej Powiatu,

- Sprawniejsze zarządzanie zadaniami, jasne i przejrzyste kalkulacje kosztów zadań,

- Uporządkowanie procedur planowania budżetu Powiatu.

Analiza budżetów historycznych – tendencje i wskaźniki

Analiza ma charakter retrospektywny i obejmuje lata 2003-2007. Jej przedmiotem jest analiza dochodów i wydatków (ogółem) budżetowych skalkulowanych w budżetach historycznych Powiatu Zgierskiego według stanu na dzień ich zaplanowania i wykonania. Analiza uwzględnia również poziom wydatków inwestycyjnych wykonanych w poszczególnych latach budżetowych. Dochody, wydatki oraz wydatki inwestycyjne prezentują się w poszczególnych latach następująco (dane liczbowe podano w tys. zł.):

Rok budżetowy			Dochody	Wydatki	Wydatki inwestycyjne

2003		Plan			64 658,81	65 090,27

Plan po zmianie	65 088,24	66 326,19		3 168,15

Wykonanie		64 956,37	65 984,43		3 088,01

2004		Plan			68 365,70	68 741,90							Plan po zmianie	71 646,53	71 056,03		4 947,93

Wykonanie		72 065,05	70 265,48		4 711,57

2005		Plan			69 575,72	70 951,65

Plan po zmianie	73 579,75	75 830,82		3 841,19

Wykonanie		75 189,69	74 622,67		3 774,32

2006		Plan			72 384,40	74 246,45

Plan po zmianie	76 507,71	79 325,79		2 562,99

Wykonanie		78 238,65	77 252,94		2 418,03

2007		Plan			75 455,62	76 934,43

Plan po zmianie	80 123,34	85 405,96		5 143,90

Wykonanie		83 095,27	84 028,94		5 061,63

Opracowanie na podstawie uchwał budżetowych Powiatu Zgierskiego na lata 2003-2007 oraz sprawozdań z wykonania budżetów Powiatu Zgierskiego za lata 2003-2007: Wydział Promocji i Spraw Europejskich Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Dochody i wydatki ogółem – tendencje i wskaźniki:

- coroczny wzrost poziomu planowanych dochodów budżetowych ogółem na rok budżetowy w odniesieniu do roku budżetowego poprzedniego (wykres nr 1):

I Wskaźnik wzrostu dochodów ogółem (planowanych)

rok 			    2003	2004		2005		2006		2007

wskaźnik Pn/Pn-1*		-	1,0573	1,0176	1,0403	1,0424

* P – Plan; n – dany rok budżetowy; n-1 – poprzedni rok budżetowy

Opracowanie: Wydział Promocji i Spraw Europejskich Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

- coroczny wzrost poziomu dochodów budżetowych ogółem skalkulowanych na dzień 31 grudnia w danym roku budżetowym w odniesieniu do okresu
z poprzedniego roku (wykres nr 2):

II Wskaźnik wzrostu dochodów ogółem

rok 			   2003	2004		2005		2006		2007

wskaźnik Wn/Wn-1*		-	1,1094	1,0433	1,0405	1,0620

* W – Wykonanie; n – dany rok budżetowy; n-1 – poprzedni rok budżetowy

Opracowanie: Wydział Promocji i Spraw Europejskich Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

- coroczny wzrost dochodów budżetowych ogółem skalkulowanych pod koniec danego roku budżetowego w relacji do dochodów zaplanowanych w tym roku (wykres nr 3):

Wskaźnik odchylenia dochodów ogółem

rok 			2003		2004		2005		2006		2007

wskaźnik W/P*	1,0046	1,0541	1,0806	1,0808	1,1012

* W – Wykonanie; P – Plan

Opracowanie: Wydział Promocji i Spraw Europejskich Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

- coroczny wzrost poziomu planowanych wydatków budżetowych ogółem na rok budżetowy w odniesieniu do roku budżetowego poprzedniego (wykres nr 4):

I Wskaźnik wzrostu wydatków ogółem (planowanych)

rok 			   2003	2004		2005		2006		2007

wskaźnik Pn/Pn-1*		-	1,0561	1,0321	1,0464	1,0362

* P – Plan; n – dany rok budżetowy; n-1 – poprzedni rok budżetowy

Opracowanie: Wydział Promocji i Spraw Europejskich Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

- coroczny wzrost poziomu wydatków budżetowych ogółem skalkulowanych na dzień 31 grudnia w danym roku budżetowym w odniesieniu do okresu
z poprzedniego roku (wykres nr 5):

II Wskaźnik wzrostu wydatków ogółem

rok 			   2003	2004		2005		2006		2007

wskaźnik Wn/Wn-1*		-	1,0648	1,0620	1,0352	1,0877

* W – Wykonanie; n – dany rok budżetowy; n-1 – poprzedni rok budżetowy

Opracowanie: Wydział Promocji i Spraw Europejskich Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

- coroczny wzrost wydatków budżetowych ogółem skalkulowanych pod koniec danego roku budżetowego w relacji do wydatków zaplanowanych na początku tego roku (wykres nr 6):

Wskaźnik odchylenia wydatków ogółem

rok 			2003		2004		2005		2006		2007

wskaźnik W/P*	1,0137	1,0221	1,0517	1,0404	1,0922

* W – Wykonanie; P – Plan

Opracowanie: Wydział Promocji i Spraw Europejskich Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Wydatki inwestycyjne – tendencje i wskaźniki:

1) wysoki poziom wydatków inwestycyjnych w latach 2003-2004 (wykres
nr 7) był efektem realizowania szeregu zadań o charakterze infrastrukturalnym,
w szczególności z dziedziny transportu i łączności – z udziałem środków pochodzących z funduszy przedakcesyjnych SAPARD:

Wydatki inwestycyjne ogółem w latach 2003-2004 (O) -      	7.799.593,00 zł

Dział Inwestycji		Suma z lat 2003-2004 (I)		Wskaźnik (I/O)

(zł)

Transport i łączność	-	4.337.875,00				0,5561

(w tym: 743.437,00 – SAPARD)

Turystyka			-	       8.619,00				0,0011

Działalność usługowa	-	     39.000,00				0,0050

Administracja publiczna	-	   201.918,00				0,0258

Bezpieczeństwo publiczne -	1.796.636,00				0,2303

i ochrona przeciwpożarowa

Oświata i wychowanie	-	   305.971,00				0,0392

Opieka społeczna		-	   345.018,00				0,0442

Pomoc społeczna		-	   664.556,00				0,0852

Edukacyjna opieka	-	   100.000,00				0,0128

wychowawcza

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów Powiatu Zgierskiego za lata 2003 i 2004.

Opracowanie: Wydział Promocji i Spraw Europejskich Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

2) wartości inwestycji zrealizowanych w Powiecie w roku 2005 spadła o 20% w porównaniu do poziomu z roku 2004 (wykres nr 8), ponowny spadek o 49%
w odniesieniu do roku 2004 nastąpił w roku 2006 (wykres nr 8) i spowodowany był zmianami polityki inwestycyjnej - w tym okresie realizowane były projekty infrastrukturalne i społeczne (nieinwestycyjne) z udziałem środków pomocowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (ZPORR); pojawiła się także konieczność zaciągnięcia nowych zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów:

Opracowanie: Wydział Promocji i Spraw Europejskich Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Wydatki inwestycyjne ogółem w 2005 roku -      		3.774.327,00 zł

Rok 2005 								Wartość inwestycji

Inwestycja 					       			(wykonanie budżetu)

Transport i łączność			-			1.475.948,00

w tym: modernizacja drogi dojazdowej

do Łódzkiej Podstrefy Ekonomicznej

"Rudunki" w Zgierzu - ZPORR 		-			1.376.841,00

Administracja publiczna			-			   270.469,00

Bezpieczeństwo publiczne		-			1.214.497,00

i ochrona przeciwpożarowa

Oświata i wychowanie			-	  		   100.453,00

Pomoc społeczna				-			   712.960,00

Wydatki inwestycyjne ogółem w 2006 roku -      		2.418.039,52 zł

Rok 2006 							Wartość inwestycji

Inwestycja 					       		(wykonanie budżetu)

Transport i łączność			-			 964.698,76

Działalność usługowa			-	    		     5.000,00

Administracja publiczna			-			 186.263,21

Bezpieczeństwo publiczne		-			 651.224,00

i ochrona przeciwpożarowa

Oświata i wychowanie			-			   21.736,22

Pomoc społeczna				-			 584.117,33

Edukacyjna opieka wychowawcza	-	    		     5.000,00

Zobowiązania zaciągnięte w 2006 r.

Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	-		2.634.099,00

z tytułu pożyczek i kredytów

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za lata 2005 i 2006.

3) dwukrotny wzrost wydatków inwestycyjnych w roku 2007 w porównaniu do poprzedniego roku budżetowego (wykres nr 8) spowodowany był zmianami założeń polityki inwestycyjnej Powiatu wynikającymi z rozpoczynającego się procesu wdrażania nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz realizowaniem w związku z tym, w trakcie roku budżetowego, zadań publicznych w dziedzinie m.in. transport, administracja publiczna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna (wykres nr 9). Proces ten oparty został na zasadzie kwalifikowalności wydatków poniesionych po dniu 1 stycznia 2007 r. Oznacza, że wszystkie wydatki poniesione po tym dniu będą podlegały refundacji ze środków UE pod warunkiem, że są celowe i związane z wykonywaną inwestycją:

Wydatki inwestycyjne ogółem w 2007 roku -      		5.061.631,79 zł

Rok 2007 							Wartość inwestycji

Inwestycja 					       		(wykonanie budżetu)

Rolnictwo i łowiectwo			-			        5.975,00

Transport i łączność			-			 2.781.317,85

Działalność usługowa			-	    		        3.500,00

Administracja publiczna			-			    560.688,34

Bezpieczeństwo publiczne		-			    367.524,58

i ochrona przeciwpożarowa

Oświata i wychowanie			-			    741.651,06

Ochrona zdrowia				-			    149.857,28

Pomoc społeczna				-			    138.904,63

Edukacyjna opieka wychowawcza	-	    		    262.213,05

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -		      50.000,00

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za 2007 r.

Opracowanie: Wydział Promocji i Spraw Europejskich Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

4) wydatki inwestycyjne w odniesieniu do dochodów ogółem (wykres nr 10)

Wskaźnik relacji wydatków inwestycyjnych do dochodów ogółem

rok 			   2003	2004		2005		2006		2007

wskaźnik IP/DP*	0,0490	0,0724	0,0552	0,0354	0,0682

wskaźnik IW/DW*	0,0475	0,0654	0,0502	0,0309	0,0609

* IP – Wydatki inwestycyjne planowane; DP – Dochody ogółem planowane; IW – Wydatki inwestycyjne wykonane; DW – Dochody ogółem wykonane.

Opracowanie: Wydział Promocji i Spraw Europejskich Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

5) wydatki inwestycyjne w odniesieniu do wydatków ogółem (wykres nr 11)

Wskaźniki relacji wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem

rok 			   2003	2004		2005		2006		2007

wskaźnik IP/WP*	0,0487	0,0720	0,0541	0,0345	0,0669

wskaźnik IW/WW*	0,0468	0,0671	0,0506	0,0313	0,0602

* IP – Wydatki inwestycyjne planowane; WP – Wydatki ogółem planowane; IW – Wydatki inwestycyjne wykonane; WW – Wydatki ogółem wykonane.

Opracowanie: Wydział Promocji i Spraw Europejskich Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

6) dynamika wydatków inwestycyjnych mierzona stosunkiem tych wydatków w danym roku budżetowym ich poziomu z poprzedniego roku budżetowego  (wykres nr 12)

Wskaźnik wzrostu wydatków inwestycyjnych

Rok budżetowy		2003		2004		2005		2006		2007

Plan (tyś. zł.)			3168,15	4947,93	3841,19	2562,99	5143,90

Wskaźnik			-		1,5617		0,7763		0,6672		2,0069

Wykonanie (tyś. zł.)		3088,01	4711,57	3774,32	2418,03	5061,63

Wskaźnik			-		1,5257		0,8010		0,6406		2,0932

Opracowanie: Wydział Promocji i Spraw Europejskich Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

7) zestawienie wybranych wskaźników ekonomicznych w ujęciu tabelarycznym (tabela nr 2):

- dochody ogółem (Do) na 1 mieszkańca Powiatu (Lm),

- łączna kwota długu JST (Z) w roku budżetowym jako procent dochodów ogółem (Do),

- zestawienie wskaźników tempa wzrostu wydatków inwestycyjnych (Wi %) ze wskaźnikiem inflacji (CPI %),

- pula wydatków inwestycyjnych (Wi) do liczby mieszkańców Powiatu (Lm) – ujęcie według planu (p) oraz wykonania budżetu (w),

Tabela nr 4. Zestawienie wskaźników ekonomicznych.

| Wskaźniki | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do/Lm (zł) | 404,23 | 426,34 | 432,87 | 450,26 | 468,70 | 521,72 |
| Z/Do % | 9,10 | 7,39 | 7,23 | 8,03 | 10,13 | 15,24 |
| Wi %–CPI | – | 1,5–3,5 | 0,7–2,1 | 0,6–1,0 | 2,0–2,5 | 0,8–4,1 |
| Wi/Lm(zł)p Wi/Lm(zł)w | 15,41 19,30 | 21,85 29,38 | 19,01 23,48 | 6,03 15,04 | 5,13 31,44 | 25,84 - |

Źródło danych: 1) Uchwały budżetowe Powiatu Zgierskiego na lata 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008. 2) Główny Urząd Statystyczny. 3) http://www.money.pl.

Opracowanie: Wydział Promocji i Spraw Europejskich Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY POWIATU ZGIERSKIEGO NA LATA 2007-2013

- PLAN BAZOWY (obejmuje wydatki inwestycyjne dokonane po 1 stycznia 2007 r.)

| Lp. | Nazwa zadania | Podmiot odpowiedzialny | Okres realizacji | Wartość inwestycji (w zł) | 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Razem | Budżet JST | Budżet Państwa | Środki Prywatne | Środki UE | Inne |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA: Starostwa Powiatowe |
| 1. | Wymiana instalacji elektrycznej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, przy ul. Sadowej 6a | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 – 2008 | 623 204,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - |
| 2. | Wykonanie wodno piętrowej instalacji przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, przy ul. Sadowej 6a | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 | 54 473,00 | 54 473,00 | 54 473,00 | - | - | - | - |
| 3. | Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych sprzyjających zdalnej obsłudze spraw obsługiwanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 – 2010 | 1 671 252,21 | 74 062,21 | 11 109,33 | - | - | 62 952,88 | - |
| 4. | Utwardzenie terenu przy ul. Długiej 42 w Zgierzu | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | - | - | - | - |
| 5. | Dostosowanie infrastruktury sieciowej w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Sadowa 6a | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 | 3 389,16 | 3 389,16 | 3 389,16 | - | - | - | - |
| 6. | Budowa kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a w Zgierzu – dokumentacja projektowa | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 – 2008 | 305 000,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | - | - | - | - |
| OŚWIATA i WYCHOWANIE: Szkoły podstawowe specjalne |
| 7. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zespół Szkół Specjalnych w Głownie I Etap | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 | 34 060,28 | 34 060,28 | 34 060,28 | - | - | - | - |
| 8. | Adaptacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim | Dyrektor ZSS w Aleksandrowie Łódzkim | 2007 | 39 962,80 | 39 962,80 | 39 962,80 | - | - | - | - |
| 9. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim I Etap | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 | 25 037,00 | 25 037,00 | 25 037,00 | - | - | - | - |
| 10. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie I Etap | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - |
| OŚWIATA i WYCHOWANIE: Licea ogólnokształcące |
| 11. | Dokumentacja techniczna budowy boiska szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie | Dyrektor ZSO w Ozorkowie | 2007 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | - |
| 12. | Budowa wjazdów i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Staszica w Zgierzu | Dyrektor ZSO w Zgierzu | 2007 | 316 999,99 | 316 999,99 | 316 999,99 | - | - | - | - |
| 13. | Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie | Zarząd Powiatu Zgierskiego, Dyrektor ZSO w Ozorkowie | 2007 – 2010 | 2 965 586,45 | 243 790,65 | 212 571,49 | - | - | 31 219,16 | - |
| 14. | Zakup sprzętu nagłaśniającego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie | Dyrektor ZSO w Ozorkowie | 2007 | 9 999,99 | 9 999,99 | 9 999,99 | - | - | - | - |
| OŚWIATA i WYCHOWANIE: Szkoły zawodowe |
| 15. | Aktywizacja ruchowa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim poprzez budowę sali gimnastycznej | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 – 2009 | 5 405 090,24 | 92 000,00 | 92 000,00 | - | - | - | - |
| 16. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zespół Szkół Nr 1 w Głownie I Etap | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 | 39 490,00 | 39 490,00 | 39 490,00 | - | - | - | - |
| 17. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zespół Szkół Rolniczych w Bratoszewicach I Etap | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 | 7 930,00 | 7 930,00 | 7 930,00 | - | - | - | - |
| 18. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Z.Z.S.P. w Zgierzu I Etap | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 | 34 648,00 | 34 648,00 | 34 648,00 | - | - | - | - |
| 19. | Dokumentacja techniczna budowy boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 im. Cebertowicza w Głownie | Dyrektor ZS Nr 1 w Głownie | 2007 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | - |
| 20. | Adaptacja budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu | Dyrektor ZZSP w Zgierzu | 2007 – 2008 | 1 470 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - |
| 21. | Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu | Zarząd Powiatu Zgierskiego, Dyrektor ZS Nr 1 w Zgierzu | 2007 – 2010 | 3 753 087,80 | 120 985,35 | 18 147,81 | - | - | 102 837,54 | - |
| OCHRONA ZDROWIA: Szpitale ogólne |
| 22. | Modernizacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla PZOZ | Dyrektor PZOZ w Zgierzu | 2007 – 2010 | 4 539 138,37 | 206 024,31 | 30 903,65 | - | - | 175 120,66 | - |
| 23. | Informatyzacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu | Dyrektor PZOZ w Zgierzu | 2007 – 2010 | 856 861,63 | 15 045,04 | 2 256,76 | - | - | 12 788,28 | - |
| POMOC SPOŁECZNA: Domy pomocy społecznej |
| 24. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu I Etap | Dyrektor DPS w Zgierzu | 2007 – 2008 | 118 150,63 | 118 150,63 | 88 169,20 | 29 981,43 dotacja z budżetu Wojew. Łódz. | - | - | - |
| 25. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Dom Pomocy Społecznej w Głownie I Etap | Dyrektor DPS w Głownie | 2007 – 2010 | 67 200,00 | 67 200,00 | 33 600,00 | 33 600,00 dotacja z budżetu Wojew. Łódz- | - | - | - |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA: Specjalne ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze |
| 26. | Zakup dźwigu towarowego w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Zgierzu | Dyrektor SOW w Zgierzu | 2007 | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | - | - | - | - |
| 27. | Zakup wyposażenia bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgierzu | Dyrektor SOSW w Zgierzu | 2007 | 149 250,00 | 149 250,30 | 149 250,30 | - | - | - | - |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne |
| 28. | Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie – I Etap | Dyrektor PPP w Głownie | 2007 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | - | - | - | - |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA: Placówki wychowania pozaszkolnego |
| 29. | Wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie | Dyrektor MDK w Ozorkowie | 2007 | 59 922,81 | 59 922,81 | 59 922,81 | - | - | - | - |
| 30. | Zakup sprzętu nagłaśniającego w Młodzieżowym Domu Kultury w Ozorkowie | Dyrektor MDK w Ozorkowie | 2007 | 18 939,94 | 18 939,94 | 18 939,94 | - | - | - | - |
| GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA: Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| 31. | Budowa krytej kanalizacji deszczowej w ul. Gębickiej na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Łęczyckiej w Ozorkowie | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - |
| POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM i KARTOGRAFICZNYM: Wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
| 32. | Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 – 2010 | 1 212 000,00 | 93 865,40 | 32 505,59 | - | - | 61 359,81 | - |

- RZECZOWY PLAN INWESTYCYJNY (w zł)

| 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 |
| --- |
| Lp | Nazwa i cel zadania | Podmiot odpowiedzialny | Okres realizacji | Wartość ogółem | Klasyf. budżet. | JST | UE (85%) | BP | SP | Inne | JST | UE (85%) | BP | SP | Inne | JST | UE (85%) | BP | SP | Inne | JST | UE (85%) | BP | SP | Inne | JST | UE (85%) | BP | SP | Inne | JST | UE (85%) | BP | SP | Inne |
| INWESTYCJE POWIATU ZGIERSKIEGO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE |
| I. | Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Zgierskiego poprzez modernizację infrastruktury transportowej na odcinkach dróg powiatowych |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 5166 E Aleksandrów Łódzki - Lutomiersk (do granicy powiatu) | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2009 -2011 | 10 000 000,00 | Dz. 600 R. 60014 P. 6059 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 750,00 | 4 237 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 5101 E Głowno, ul. Sikorskiego | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2008 -2010 | 3 000 000,00 | Dz. 600 R. 60014 P. 6059 | 878 422,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 821 577,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Przebudowa drogi powiatowej nr 5168 E Aleksandrów Łódzki - Parzęczew - Lubień (do granicy powiatu) | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2009 – 2013 | 34 500 000,00 | Dz. 600 R. 60014 P. 6059 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 5 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 5 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 5 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 5 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 750,00 | 5 852 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Budowa ulicy Południowej w Ozorkowie (droga powiatowa nr 5137 E) | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2009 -2011 | 20 262 000,00 | Dz. 600 R. 60014 P. 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 750,00 | 9 857 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 250,00 | 5 307 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Przebudowa drogi powiatowej nr 5126 E Głowno - Wola Lubiankowska - Łyszkowice | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2011 -2013 | 15 000 000,00 | Dz. 600 R. 60014 P. 6059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Przebudowa drogi powiatowej nr 5100 E Stryków - Sierżnia - Brzeziny (do granicy powiatu) | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2011 -2013 | 12 000 000,00 | Dz. 600 R. 60014 P. 6059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Przebudowa drogi powiatowej nr 5102 E Zgierz, ul. Konstantynowska | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2012 -2013 | 3 000 000,00 | Dz. 600 R. 60014 P. 6059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Przebudowa drogi powiatowej nr 5103 E Niesułków - Kołacin | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2012 -2013 | 6 000 000,00 | Dz. 600 R. 60014 P. 6059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1150 E Skoszewy - Niesułków - droga wojewódzka nr 712 | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2012 -2013 | 2 400 000,00 | Dz. 600 R. 60014 P. 6059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 5173E Al. Wyszyńskiego – ul. Zgierska w Ozorkowie | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2008-2010 | 2 978 372,15 | Dz. 600 R. 60014 P. 6059 | 978 372,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. | Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych sprzyjających zdalnej obsłudze spraw obsługiwanych w urzędzie |
| 11 | Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych sprzyjających zdalnej obsłudze spraw obsługiwanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 - 2010 | 1 671 252,21 | Dz. 750 R. 75020 P. 6069 | 42 478,50 | 240 711,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 600,00 | 955 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 161 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2009-2010 | 2 600,00 | Dz. 750 R. 75020 P. 6069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390,00 | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Portal edukacyjny Powiatu Zgierskiego EduMax | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2009 - 2011 | 1 600 000,00 | Dz.750 R. 75020 P. 6069 | - | - | - | - | - | 85 200,00 | 467 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 200,00 | 467 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego Schemat pomocy publ.: - 65,37% UE - 34,63% własne | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 - 2010 | 1 212 000,00 | Dz. 710 R. 71030 P. 6110 | 40 910,01 | 77 224,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 336,90 | 302 663,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 963,10 | 351 036,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III | Udoskonalenie infrastruktury edukacyjnej i technicznej oświaty i pomocy społecznej - Inwestycje oświatowe |
| 15 | Aktywizacja ruchowa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim poprzez budowę sali gimnastycznej | Dyrektor ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim | 2007 – 2009 | 5 405 090,24 | Dz. 801 R. 80130 P. 6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 213 090,24 | 0,00 | FRKF 1 100 000,00 | 0,00 | UG 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu | Zarząd Powiatu Zgierskiego, Dyrektor ZS Nr 1 w Zgierzu | 2007 – 2010 | 3 753 087,80 | Dz. 801 R. 80130 P. 6059 | 8 673,19 | 49 148,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 043,36 | 788 025,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 281,81 | 2 188 930,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie | Zarząd Powiatu Zgierskiego, Dyrektor ZSO w Ozorkowie | 2007 – 2010 | 2 965 586,45 | Dz. 801 R. 80120 P. 6059 | 47 036,31 | 56 809,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 750,36 | 272 851,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 552,22 | 807 795,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie | Zarząd Powiatu Zgierskiego, Dyrektor ZSL-G w Głownie | 2008 – 2010 | 1 611 590,34 | Dz. 801 R. 80120 P. 6059 | 39 995,76 | 226 642,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 530,86 | 671 674,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 211,93 | 471 534,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. St. Staszica w Zgierzu | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2011 – 2013 | 554 892,96 | Dz. 801 R. 80120 P. 6059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 233,95 | 471 659,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Zespół Szkół Specjalnych w Głownie | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2011 – 2013 | 476 845,00 | Dz. 801 R. 80102 P. 6059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 526,75 | 405 318,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Zespół Szkół Specjalnych im. St. Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2011 – 2013 | 437 182,00 | Dz. 801 R. 80102 P. 6059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 153,23 | 165 201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 424,07 | 206 403,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 22 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2008 – 2013 | 262 144,30 | Dz. 801 R. 80102 P. 6059 | 11 250,00 | 63 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 321,65 | 222 822,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2011 – 2013 | 1 854 463,40 | Dz. 801 R. 80130 P. 6059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 169,51 | 1 576 293,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 24 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2011 – 2013 | 441 844,54 | Dz. 801 R. 80130 P. 6059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 276,69 | 375 567,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 25 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2011 – 2013 | 854 670,50 | Dz. 801 R. 80120 P. 6059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 949,03 | 436 044,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 251,55 | 290 425,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Zespół Szkół Nr 1 w Głownie | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2008 – 2012 | 611 135,00 | Dz. 801 R. 80130 P. 6059 | 8 092,80 | 45859,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 577,45 | 473 605,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 27 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Zespół Szkół Rolniczych w Bratoszewicach | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2011 – 2013 | 1 075 569,00 | Dz. 801 R. 80130 P. 6059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 293,40 | 749 662,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 041,95 | 164 571,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2011 – 2013 | 2 216 560,00 | Dz. 801 R. 80130 P. 6059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 164,00 | 1 077 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 320,00 | 806 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Wzrost adaptacyjności mieszkańców na rynku pracy poprzez udoskonalenie infrastruktury edukacyjnej i technicznej oświaty i pomocy społecznej - Inwestycje pomocy społecznej |
| 29 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2008 – 2010 | 190 000,00 | Dz. 852 R. 85202 P. 6059 | - | - | - | - | - | 28 500,00 | 161 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Dom Pomocy Społecznej w Głownie II Etap | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 – 2010 | 190 000,00 | Dz. 852 R. 85202 P. 6059 | - | - | - | - | - | 28 500,00 | 161 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu – II Etap | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2007 - 2008 | 120 000,00 | Dz. 852 R. 85202 P. 6059 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2008 – 2010 | 190 000,00 | Dz. 852 R. 85202 P. 6059 | - | - | - | - | - | 28 500,00 | 161 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgierzu - II Etap | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2013 | 218 380,41 | Dz. 854 R. 85406 P. 6059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 757,07 | 185 623,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu | Zarząd Powiatu Zgierskiego | 2013 | 867 469,70 | Dz. 854 R. 85403 P. 6059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 120,46 | 737 349,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Wzrost jakości usług medycznych powiatowej służby zdrowia poprzez usprawnienie infrastruktury technicznej i informatycznej |
| 35 | Modernizacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla PZOZ | Dyrektor PZOZ w Zgierzu | 2007 - 2010 | 4 539 138,37 | Dz. 851 R. 85111 85121 P. 6059 | 109 694,46 | 621 601,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 147,87 | 2 125 837,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 124,79 | 935 707,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Informatyzacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu | Dyrektor PZOZ w Zgierzu | 2007 - 2010 | 856 861,63 | Dz. 851 R. 85111 85121 P. 6059 | 86 544,63 | 490 419,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 227,86 | 182 624,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Footnotes

Polityka rozwoju jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju samorządu. Polityka rozwoju może być prowadzona również na podstawie innych instrumentów prawnych i finansowych określonych w odrębnych przepisach.

Środki pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację programu operacyjnego są określane w uchwałach organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. W terminie do dnia 15 sierpnia gminy
i powiaty realizujące programy operacyjne przedkładają zarządowi województwa informację o środkach pochodzących
z budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowanych na realizację programów operacyjnych wynikających z uchwał.

Plan finansowy powinien przedstawiać szacunkową alokację środków publicznych oraz prywatnych na realizację zadań
w latach 2007-2013 oraz (ewentualnie) w latach następnych. W szczególności plan finansowy powinien uwzględniać wkład finansowy na realizację zadań w podziale na: a) budżet jednostki samorządu terytorialnego, b) budżet państwa, c) środki prywatne, d) środki UE, e) inne.

# Text boxes

N O W E L I Z A C J A

N O W E L I Z A C J A